استوديو هندسة برمجيات متكامل — نُصمّم، نبني، ونُشغّل منتجات رقمية تقود السوق‏.‏

عرض فني مبدئي

منصة خدمات التجميل المنزلية

| عنوان الوثيقة | عرض فني مبدئي |
| --- | --- |
| العميل ‏/‏ المشروع | الأستاذة نورا سليمان ‏/‏ منصة خدمات التجميل المنزلية |
| رقم الوثيقة | ‎SLT-PRO-2026-051‎ |
| الإصدار | ‎v1.0‎ |
| تاريخ الإصدار | ١٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| أعدّته | م‏.‏ حسن جمعة — المدير التقني (‏CTO‏) |
| اعتمده | م‏.‏ عادل أحمد فتحالب مرسي — المدير التنفيذي |
| حالة المشروع | عميل محتمل — عرض مبدئي (غير مؤكد) |
| التصنيف | سرّي — خاص بالعميل |

هذا العرض سارٍ لمدة ١٤ يومًا — عميل محتمل — عرض مبدئي (غير مؤكد)

| تحقق من صحة الوثيقة امسح الرمز أو افتح الرابط للتأكد من أن هذه وثيقة رسمية صادرة عن ‏Smart‏ ‏Lead‏ ‏Tech‏ رقم الوثيقة‏:‏ ‏SLT-PRO-2026-051‏ الحالة‏:‏ موثّقة — تم التحقق سجل الوثائق الرسمية — ‏2FA‏ للعملاء ‎https://smartleadtech.com/verify?id=SLT-PRO-2026-051‎ |  |
| --- | --- |

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

نتقدّم إليكم بجزيل الشكر على وقتكم الكريم وثقتكم بفريق برمجيات الريادة الذكية (‏Smart‏ ‏Lead‏ ‏Tech‏)، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك هذا التعاون وأن يجعله بداية شراكة ناجحة تخدم رؤية مشروعكم وفي خدمة العاملات المستقلات في قطاع التجميل‏.‏

بناءً على الاجتماع الذي تمّ عقده معكم بتاريخ ١٧ يونيو ٢٠٢٦، قمنا بدراسة المتطلبات الأولية لمشروع منصة خدمات التجميل المنزلية — منصة رقمية تربط العميلات بمقدّمات خدمات التجميل العاملات من المنزل (ميك أب أرتست، هيرستايل، أظافر، وغيرها)، مع حجز ودفع وتواصل متكامل‏.‏

أولًا‏:‏ فهم المشروع والرؤية

أوضحتم أن الهدف ليس إنشاء نظام صالونات تقليدي، بل منصة تجمع **العاملات المستقلات** اللاتي يقدّمن الخدمة في **منزل العميلة** — بجمهور **نسائي فقط**، مع إطلاق في السعودية وإمكانية التوسع لاحقًا (الكويت وغيرها)‏.‏

أولويات العميلة

▪ انتشار سريع وتحميلات واسعة في السعودية — التركيز على اكتساب المستخدمات‏.‏

▪ تسجيل فوري لمقدّمات الخدمة دون انتظار موافقة (مثل إنستغرام‏/‏سناب)‏.‏

▪ عدم الضغط على العميلة أو مقدّمة الخدمة باشتراكات شهرية ثقيلة‏.‏

▪ الاستعداد قبل موسم العطلة‏.‏

▪ إمكانية إضافة أنظمة وتوسعات لاحقة دون إعادة بناء المنصة من الصفر‏.‏

فريق ‏Smart‏ ‏Lead‏ ‏Tech‏

▪ م‏.‏ حسن جمعة — المدير التقني (‏CTO‏) — قيادة تقنية وتسليم المشروع‏.‏

▪ م‏.‏ عادل أحمد فتحالب مرسي — المدير التنفيذي — ‏Smart‏ ‏Lead‏ ‏Tech‏؛ تنسيق السوق السعودي والمتابعة التنفيذية‏.‏

ثانيًا‏:‏ نموذج الربح (إعدادات المنصة)

تمت مناقشة نماذج ربح متعددة — يُبنى النظام بحيث تتحكمون من لوحة الإدارة دون تعديل برمجي في كل مرة‏.‏ الأولوية في السنة الأولى‏:‏ **اكتساب المستخدمات** وليس الربح المباشر‏.‏

| الوصف | النموذج |
| --- | --- |
| نسبة منخفضة (حوالي ١٪–٢٪) تُخصم من عملية الدفع — قابلة للضبط لكل مقدّمة خدمة | عمولة المعاملات |
| نسب مختلفة حسب مستوى مقدّمة الخدمة (مبتدئة ‏/‏ متوسطة ‏/‏ محترفة) — كما نوقش في الاجتماع | عمولة متدرجة (لوحة التحكم) |
| فضية (٢–٣ أيام) — ذهبية (٥ أيام) — بلاتينيوم (١٠ أيام) — ترتيب أعلى في نتائج البحث | باقات الظهور في البحث |
| مثال‏:‏ كل ١٬٠٠٠ ريال مبيعات = ١٠٠ نقطة تُستبدل بإعلان أو ظهور إضافي | نقاط من المبيعات |

القيم والنسب أعلاه أمثلة من الاجتماع — تُعتمد السياسة النهائية عند توقيع ‏SRS.‏

ثالثًا‏:‏ دورة الحجز والخدمة

بناءً على ما نوقش في الاجتماع، تسير العملية كالتالي‏:‏

‏1.‏ العميلة تختار نوع الخدمة (ميك أب، أظافر، شعر، إلخ) — يُحجَز لها مقدّمة خدمة متخصصة في هذا المجال‏.‏

‏2.‏ تأكيد الحجز عبر التطبيق مع دفع مسبق أو جزئي حسب السياسة المعتمدة‏.‏

‏3.‏ إشعار تلقائي عبر التطبيق‏:‏ تأكيد الحجز ‏+‏ الموقع ‏+‏ تفاصيل الموعد‏.‏

‏4.‏ رمز ‏QR‏ للتحقق عند وصول مقدّمة الخدمة أو بدء الجلسة‏.‏

‏5.‏ محادثة داخل التطبيق مع حفظ سجل الرسائل (ذاكرة محفوظة)‏.‏

‏6.‏ إضافة خدمات إضافية أثناء الجلسة تُدمج في الفاتورة النهائية‏.‏

‏7.‏ تسوية المبلغ المتبقي والإيصال النهائي عبر التطبيق‏.‏

رابعًا‏:‏ نطاق العمل — المرحلة الأولى (‏MVP‏)

١‏.‏ تطبيق العميلة

▪ تسجيل الدخول عبر رقم الجوال ‏+‏ ‏OTP.‏

▪ البحث عن مقدّمات الخدمة حسب الموقع والتخصص‏.‏

▪ استعراض الملفات الكاملة‏:‏ معرض أعمال، خدمات، أسعار، تقييمات‏.‏

▪ حجز المواعيد مع مطابقة حسب التخصص‏.‏

▪ الدفع الإلكتروني (مسبق ‏/‏ جزئي ‏/‏ نهائي)‏.‏

▪ محادثة مع مقدّمة الخدمة (سجل محفوظ)‏.‏

▪ استلام تأكيد الحجز والموقع و‏QR‏ عبر إشعارات التطبيق‏.‏

٢‏.‏ تطبيق ‏/‏ واجهة مقدّمة الخدمة

▪ تسجيل فوري — قبول مباشر وفتح صفحة العمل دون انتظار موافقة إدارية‏.‏

▪ التحقق عبر ‏OTP.‏

▪ صفحة شخصية كاملة‏:‏ الخدمات، الأسعار، معرض الأعمال، التوفر‏.‏

▪ إدارة الحجوزات والمحادثات والمدفوعات‏.‏

٣‏.‏ لوحة تحكم الإدارة

▪ إدارة المستخدمات (عميلات ومقدّمات خدمة)‏.‏

▪ إدارة الحجوزات والمدفوعات والتقارير‏.‏

▪ ضبط نسب العمولة لكل مقدّمة خدمة (مبتدئة ‏/‏ محترفة)‏.‏

▪ إدارة باقات الظهور في البحث ونظام النقاط‏.‏

▪ إدارة المحتوى والإشعارات‏.‏

٤‏.‏ التكاملات والويب

▪ تكامل ‏OTP‏ عبر رسائل الجوال ‏+‏ إشعارات فورية للحجوزات‏.‏

▪ بوابة دفع إلكتروني (تكامل واحد معتمد في ‏SRS‏)‏.‏

▪ موقع ويب متجاوب (قابل للفهرسة في ‏Google‏)‏.‏

▪ تطبيق جوال ‏iOS‏ و ‏Android.‏

خامسًا‏:‏ خارج النطاق — المرحلة الثانية (اختياري)

▪ التحقق عبر نفاذ ‏/‏ علم وهوية وطنية‏.‏

▪ استضافة حصرية داخل السعودية (الرياض)‏.‏

▪ أجهزة دفع ‏POS‏ مرفقة بالاشتراك‏.‏

▪ تطبيق الحراج (مشروع منفصل)‏.‏

▪ بوت تيليجرام ذكاء اصطناعي للدورات (عرض منفصل)‏.‏

▪ توسيع جغرافي (الكويت، قطر، مصر) — بعد الإطلاق في السعودية‏.‏

سادسًا‏:‏ إضافات اختيارية

| التقدير | البند |
| --- | --- |
| من ٦٠٠ إلى ٧٠٠ دولار أمريكي | بوت تيليجرام ذكاء اصطناعي للدورات التدريبية |
| يُحدد عند تقديم نطاق الحراج | خصم حزمة عند إضافة مشروع الحراج |

سابعًا‏:‏ ما يشمله المشروع

التطوير البرمجي

▪ تطبيق جوال (‏iOS/Android‏) ‏+‏ باك إند ‏+‏ لوحة تحكم ‏+‏ ويب متجاوب‏.‏

▪ تكامل ‏OTP‏ والإشعارات الفورية‏.‏

▪ تكامل بوابة دفع واحدة‏.‏

التسليم

▪ تسليم السورس كود بالكامل وملفات المشروع وقواعد البيانات‏.‏

▪ وثائق التشغيل الأساسية‏.‏

النشر

▪ المساعدة في رفع التطبيق على ‏Google‏ ‏Play‏ و ‏App‏ ‏Store.‏

▪ المساعدة في إعداد بيئة التشغيل‏.‏

ثامنًا‏:‏ ما لا يشمله المشروع

▪ تكاليف الاستضافة والسيرفرات‏.‏

▪ رسوم المتاجر الإلكترونية (‏Google‏ ‏Play‏ ‏/‏ ‏App‏ ‏Store‏)‏.‏

▪ رسوم بوابة الدفع‏.‏

▪ نفاذ ‏/‏ علم ‏/‏ استضافة سعودية حصرية (المرحلة الثانية)‏.‏

▪ تطبيق الحراج والبوت التعليمي (عروض منفصلة)‏.‏

تكون هذه التكاليف على عاتق العميل بشكل مباشر ما لم يُذكر خلاف ذلك‏.‏

تاسعًا‏:‏ مدة التنفيذ المتوقعة

بعد اعتماد المتطلبات النهائية (‏SRS‏)، المدة المقترحة **٣٥ يوم عمل** — بفريق مخصّص ومسار متسارع يلائم موسم العطلة‏.‏

| المدة | المرحلة |
| --- | --- |
| ٣–٤ أيام عمل | تحليل الفجوة و‏SRS‏ |
| ٤–٥ أيام عمل | تصميم ‏UX/UI‏ |
| ٢٢–٢٤ يوم عمل | تطوير ‏MVP‏ (موبايل ‏+‏ باك إند ‏+‏ لوحة ‏+‏ ويب) |
| ٤–٥ أيام عمل | اختبارات و‏UAT‏ |
| ٢–٣ أيام عمل | نشر ودعم الإطلاق |
| ٣٥ يوم عمل | الإجمالي |

عاشرًا‏:‏ التكلفة المالية

| القيمة | البند |
| --- | --- |
| مشمول | تطبيق جوال (‏iOS/Android‏) |
| مشمول | الباك إند ولوحة التحكم |
| مشمول | الموقع المتجاوب |
| مشمول | تكامل بوابة دفع |
| مشمول | الاختبارات والنشر |
| ٣٬٠٠٠ دولار أمريكي | إجمالي قيمة المشروع |

إجمالي قيمة المرحلة الأولى (‏MVP‏)‏:‏ ٣٬٠٠٠ دولار أمريكي فقط (ثلاثة آلاف دولار أمريكي)‏.‏

حادي عشر‏:‏ شروط الدفع

▪ الدفعة الأولى عند بدء العمل واعتماد ‏SRS‏ — تغطي ‏UI/UX‏ واللوحة والـ ‏APIs.‏

▪ الدفعة الثانية عند تسليم تطبيق الجوال والتكاملات الخارجية‏.‏

▪ الدفعة الثالثة (الرصيد) عند اكتمال المشروع وقبل التسليم النهائي‏.‏

▪ تُحوَّل الدفعات إلى الحساب البنكي المبيّن في الملحق أدناه‏.‏

| النطاق | المبلغ | الدفعة |
| --- | --- | --- |
| ‏UI/UX‏ — لوحة التحكم — ‏APIs‏ | ١٬٥٠٠ دولار أمريكي | الدفعة الأولى |
| تطبيق الجوال — التكاملات الخارجية | ٧٠٠ دولار أمريكي | الدفعة الثانية |
| الرصيد عند اكتمال المشروع | ٨٠٠ دولار أمريكي | الدفعة الثالثة |

ثاني عشر‏:‏ ضمان الجودة والأمان

اختبارات الأمان

▪ التحقق عبر ‏OTP‏ وصلاحيات المستخدمين‏.‏

▪ مراجعة حماية البيانات الشخصية‏.‏

اختبارات الأداء

▪ اختبار الحجوزات والمدفوعات تحت الضغط‏.‏

▪ تقرير جاهزية قبل الإطلاق الرسمي‏.‏

ثالث عشر‏:‏ الخطوات التالية

‏Smart‏ ‏Lead‏ ‏Tech‏

▪ تسليم هذا العرض ومراجعة النموذج المرجعي عند استلامه‏.‏

▪ إعداد وثيقة ‏SRS‏ للاعتماد‏.‏

العميلة

▪ إرسال النموذج‏/‏الصور المرجعية الكاملة للتطبيق‏.‏

▪ اعتماد ‏SRS‏ والدفعة الأولى للبدء قبل موسم العطلة‏.‏

ختامًا

نسأل الله أن يوفّقنا وإياكم لما فيه الخير، ويسعدنا أن نكون الشريك التقني لمنصة خدمات التجميل المنزلية وبناء منتج يخدم العاملات المستقلات في المملكة‏.‏

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير‏.‏

التوقيعات

| برمجيات الريادة الذكية — ‏Smart‏ ‏Lead‏ ‏Tech‏ م‏.‏ حسن جمعة — المدير التقني (‏CTO‏) م‏.‏ عادل أحمد فتحالب مرسي — المدير التنفيذي التوقيع‏:‏ ‏____________‏ التاريخ‏:‏ ‏____________‏ البريد‏:‏ ‏help@smartleadtech.com‏ هاتف‏:‏ ‏+20‏ ‏102‏ ‏201‏ ‏4671‏ الموقع‏:‏ ‏smartleadtech.com‏ | العميلة الأستاذة نورا سليمان المملكة العربية السعودية التوقيع‏:‏ ‏____________‏ التاريخ‏:‏ ‏____________‏ |
| --- | --- |

ملحق أ — بيانات الحساب البنكي (عادل أحمد فتحالب مرسي)

تُحوَّل دفعات المشروع ‏SLT-PRO-2026-051‏ إلى الحساب التالي‏:‏

▪ صاحب الحساب‏:‏ عادل أحمد فتحالب مرسي

▪ جنسية المستفيد‏:‏ مصري

▪ البنك‏:‏ البنك الأهلي المصري

▪ الدولة‏:‏ مصر

▪ رمز السويفت‏:‏ ‏NBEGEGCX064‏

▪ رقم الفرع‏:‏ ‏064‏

▪ اسم الفرع‏:‏ العمرانية

▪ الآيبان‏:‏ ‏EG750003006450015728676000200‏

▪ نوع التحويل‏:‏ تحويل بنكي دولي

▪ مرجع السداد‏:‏ ‏SLT-PRO-2026-051‏

المصدر‏:‏ ‏v2/assets/bank-accounts/adel.json‏ — الحساب الافتراضي للفواتير‏.‏

إصدار الوثيقة‏:‏ ‏v1.0‏ — عرض مبدئي بناءً على اجتماع الاكتشاف مع الأستاذة نورا سليمان (١٧ يونيو ٢٠٢٦)‏.‏